TravelMate AI - Sprint 1 요약 보고서

# 1. Sprint 기간

2025년 5월 13일 ~ 5월 17일

# 2. 주요 완료 작업

- 로그인 API 구현

- 챗봇 UI 초안

- React 세팅

- DB 테이블 생성

# 3. 주요 이슈 및 해결

- 챗봇 입력 반응 속도 저하 → 상태관리 로직 개선 예정

- API 명세 불일치 → Swagger 통해 일괄 정리

# 4. 팀원별 주요 기여

- 백엔드: 로그인 API, DB 설계

- 프론트엔드: React 구조, UI 틀 구성

- 디자인: Figma UI 초안 제작

- AI: 감정 분석 연동 시작

# 5. 다음 Sprint 주요 목표

- 챗봇 완성 및 연결

- 일정 추천 로직 고도화

- 프론트-백엔드 연동 테스트